ДОГОВОР ОВ ______________

г. Москва	«___»________________2017г.

# Общество с ограниченной ответственностью «ВСЕСЛАВ-БАССЕЙНЫ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Миляева Константина Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ __________________________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчику оборудование для вентиляции, а также произвести его монтаж и пуск-наладку в соответствии с согласованным с Заказчиком Проектом (Приложение 2,3 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленное оборудование и выполненные работы. Комплектность оборудования определяется в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, Исполнитель вправе осуществлять как своими силами, так и с привлечением третьих лиц.

2. Сумма Договора

2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет __ (____) у.е, в т.ч. НДС 18%.

Одна у.е. эквивалентна 1 Евро в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа плюс 2 %.

3.  Условия и порядок оплаты

3.1. Заказчик в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего Договора осуществляет  предоплату в размере 50% стоимости Товара и 50% монтажных работ, что составляет _______.

Оставшиеся 50% стоимости работ и 50% стоимости Товара, что составляет _______, Заказчик оплачивает в момент подписания акта приема-сдачи вентиляции.

3.2. Оплата производится в рублях в соответствии с п. 2.1. настоящего договора на расчетный счет Исполнителя.

4. Условия доставки и монтажа

4.1. Доставка оборудования осуществляется Исполнителем к месту монтажа оборудования, расположенному по адресу: ______________.

Разгрузку оборудования и его сохранность на Объекте обеспечивает Заказчик.

4.2. Исполнитель обязуется передать Заказчику оборудование, а Заказчик принять его в срок не позднее 15 рабочих дней после получения Исполнителем предоплаты (п. 3.1. настоящего договора) по накладной приемки-передачи.

4.3. Право собственности и риск случайной порчи и гибели оборудования переходят к Заказчику с момента передачи оборудования Заказчику.

4.4. Исполнитель обязан обеспечить прибытие специалистов для начала монтажа в течение 5 рабочих дней после поступления оборудования на Объект. Работы по монтажу оборудования вентиляции должны быть выполнены Исполнителем в течение 10 рабочих дней с момента начала работ. Данные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон.

4.5. В случае приостановки работ или выполнения дополнительных работ по отношению к согласованному Проекту по просьбе или вине Заказчика, срок завершения работ соразмерно отодвигается на фактическое время приостановки или выполнения дополнительных работ. После упомянутой приостановки на срок более одного месяца стороны подписывают промежуточный акт выполненных работ, и Исполнитель оценивает, а Заказчик оплачивает часть стоимости работ за фактически выполненный на момент приостановки объем работ.

Исполнитель обязан обеспечить продолжение работ не позднее, чем через 7 рабочих дней после указанной Заказчиком даты возобновления работ.

4.6. Заказчик гарантирует отсутствие скрытых инженерных коммуникаций и сооружений в зоне проведения работ, а также в зоне прокладки трасс и несет ответственность за их повреждение в процессе осуществления работ по монтажу и пуско-наладке.

4.7. Выполнение Исполнителем по просьбе Заказчика дополнительных работ или применение дополнительных материалов сверх предусмотренных в Проекте возможно за согласованную Сторонами дополнительную плату и после подписания соответствующих дополнительных соглашений к настоящему договору.

4.8. Заказчик к моменту начала работ Исполнителя выполняет подготовительные работы согласно Приложению 1 и обеспечивает наличие:

- магистрального водопровода с питьевой водой по СанПиН 2.1.2.1188-03 на расстоянии не более 20 м до бассейна;

-  электросети переменного тока, удовлетворяющей требованиям подключения оборудования  вентиляции в соответствии с Проектом;

-  освещения места работ;

4.9. В случае несвоевременного выполнения Заказчиком хотя бы одного из упомянутых в п. 4.8. требований, что отражается в составленном сторонами акте осмотра Объекта, срок завершения монтажа  оборудования вентиляции соразмерно отодвигается на время задержки.

4.10. Пуск - наладка оборудования осуществляется Исполнителем. На пуск - наладку отводится три дня.

4.11. По окончании пуско-наладки вентиляции стороны в течение 3 дней подписывают акт приема-сдачи работ.

4.12. Исполнитель обязуется предоставить  руководство по эксплуатации вентиляции  и инструкцию по использованию оборудования вентиляции.

5. Приемка Заказчиком работы, выполненной Исполнителем

5.1 Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу по акту приемки-сдачи, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

5.1.1 Приемка работ осуществляется в 2 этапа: приемка монтажа воздуховодов и приемка монтажа и пуско-наладки вентиляции (по завершении работ).

5.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

5.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

5.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки,  обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок по их обнаружении.

5.5. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Исполнитель вправе по истечении 3 дней со дня, когда согласно настоящему Договору результат работы должен был быть передан Заказчику, самостоятельно составить акт приемки-сдачи с указанием в нем объема выполненных работ и других сведений, а также со ссылкой на то, что Заказчик отказывается или уклоняется от приемки работ и подписания акта.

##### 6. Спецификация.

| ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| Итого за оборудование: |  |  |  |  |  |  |
| Итого за работу: |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные расходы: |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

- Качество Товара  и гарантии поставщика

7.1. Качество оборудования должно соответствовать техническим данным завода-изготовителя.

7.2. Гарантийный срок на установленное оборудование вентиляции составляет 1 год при соблюдении следующих требований:

а) Напряжение электропитания 220 ±10 вольт/ 50Гц;

б)Температура воздуха в помещении не ниже +5 °С;

в)Отсутствие механических повреждений;

г)Гарантия не распространяется на расходные материалы (фильтры, предохранители),

Гарантийные обязательства вступают в силу с момента подписания акта приема-сдачи работ.

- Форс-мажор

8.1. Если какая-либо из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему Договору из-за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения товара, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта (эмбарго), решений Правительства или решений государственных таможенных органов срок исполнения таких обязательств будет продлен на срок, равный тому, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если такие обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от выполнения Договора в отношении недопоставленного на данный момент оборудования. Сторона, для которой стало невозможным выполнять обязательства по настоящему Договору, должна немедленно известить другую сторону о начале и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств.

8.2. Настоящим доказательством продолжительности вышеуказанных обстоятельств будут служить Сертификаты, выдаваемые Торговой палатой.

- Ответственность Сторон

9.1. Ответственность сторон регулируется настоящим договором и действующим законодательством РФ.

9.2. В случае недопоставки и/или поставки дефектного оборудования Исполнитель обязуется поставить недостающее и/или заменить дефектное оборудование на оборудование надлежащего качества в течение  14  дней после получения соответствующего уведомления от Заказчика. Доставка осуществляется силами и за счет Исполнителя непосредственно на Объект.

9.3. Если Исполнитель не выполнил свои договорные обязательства в срок, указанный в п.п. 4.4, то он выплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 5% от этой стоимости. При этом пени подлежат начислению после представления в адрес Исполнителя мотивированной претензии.

9.4. В случае нарушения п.п. 3.1 настоящего Договора Заказчик уплачивает пени в размере 0,5 % от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 5% от этой суммы. При этом пени подлежат начислению после представления в адрес Заказчика мотивированной претензии.

10. Другие условия

10.1. Все поправки и дополнения к данному Договору считаются принятыми, если они оформлены в письменном виде, скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. Споры по настоящему Договору разрешаются в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон и вступает в силу с момента его подписания.

10.4. Стороны не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору  третьим лицам.

10.5. В случае приостановки работ по просьбе или вине Заказчика на срок более 6 месяцев, Исполнитель вправе расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке. При согласованном Сторонами возобновлении работ по договору в этом случае Исполнитель пересматривает комплектность и стоимость оборудования, монтажа, стройматериалов и других затрат, необходимых для завершения работ по договору, что оформляется сторонами в виде соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

- Адреса и платежные реквизиты Сторон

Исполнитель:

ООО «ВСЕСЛАВ-БАССЕЙНЫ» 
 ИНН/КПП 7743946834/774301001

125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 61 стр. 1

125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 61 стр. 1                       тел.  (495) 785-43-13

Р/сч №  40702810838000015303 в ПАО «Сбербанк России» г.Москва

БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

Заказчик:

Паспорт	выдан

дата выдачи	код подразделения

Адрес:

От Исполнителя	От Заказчика

Генеральный директор

ООО «ВСЕСЛАВ-БАССЕЙНЫ»

_________________/Миляев К.Ю.	_________________/_____________________

От Продавца                                                      От Покупателя

Генеральный директор

ООО «Всеслав – Бассейны Дежуайо»

_________________/  Миляев Ю.К.                _________________/  Авдеев Ю.В.

Приложение №1 к Договору ОВ ______________ от «___»________________2017г.

Перечень работ, выполняемых Исполнителем.

| N п.п. | #### Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Монтаж воздуховодов |
|  | Монтаж приточно-вытяжной установки |
|  | Пуск – наладка оборудования |

Перечень работ, выполняемых Заказчиком.

| N п.п. | #### Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Организация места для размещения воздуховодов и приточно-вытяжной установки. |
|  | Прокладка питающего кабеля 3 х 2.5мм 220В от отдельного автомата 16А, расположенного в распределительном щите дома, кабель подвести к месту монтажа пульта управления вентмашиной |
|  | Прокладка дренажной трубы 3/4 дюйма к месту монтажа приточно-вытяжной установки |
|  | Прокладка труб подачи и обратки от независимого контура котла отопления. Трубы подачи и обратки должны заканчиваться кранами с резьбами 1 дюйм. В помещении котельной на трубе подачи установить электромагнитный клапан нормально закрытого типа, а на трубе обратки - циркуляционный насос. Диаметр труб подачи и обратки и мощность циркуляционного насоса выбираются исходя из мощности теплообменника и длины труб между котельной и местом установки теплообменника. Температура теплоносителя должна быть 70 - 90 град. Давление в контуре не должно превышать 3 бара. Для управления нагревом от циркуляционного насоса (котельная) до места монтажа вентмашины (тех.помещение) пробросить кабель 3 х 1.5мм. |
|  | Устройство заземления с сопротивлением не ниже 4 Ом. |

От Исполнителя	От Заказчика

Генеральный директор

ООО «ВСЕСЛАВ-БАССЕЙНЫ»

_________________/Миляев К.Ю.	_________________/_____________________

От Продавца                                                      От Покупателя

Генеральный директор

ООО «Всеслав – Бассейны Дежуайо»

_________________/  Миляев Ю.К.                _________________/  Авдеев Ю.В.